ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1

# к постановлению администрации

# Старочамзинского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

**Долгосрочная Муниципальная целевая программа «Создание условий для занятий физической культурой и спортом ( строительство и реконструкция в сельской местности плоскостных спортивных сооружений) на территории Старочамзинского сельского поселения на 2014 -2017 годы и на период до 2022 года»**

**в 2022 году, тыс. руб.**

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному[sub\_100211101](file:///E:\\Users\\ПК\\Desktop\\12.04.2016%20Отчеты%20по%20мун.%20прог%20Максимов%20Ю\\2016%20г.Проверила%20по%20устойчивому%20развитию%20-%20копия\\1.Устойчивое%20развитиеWord%20-%202016.doc" \l "sub_100211101)<\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Долгосрочная Муниципальная целевая программа «Создание условий для занятий физической культурой и спортом ( строительство и реконструкция в сельской местности плоскостных спортивных сооружений) на территории Старочамзинского сельского поселения на 2014 -2017 годы и на период до 2022 года»** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 1. | Количество проведенных мероприятий спортивной направленности | шт | 35 | 35 | 36 |  |
| 2. | Количество граждан, принимавших участие в мероприятиях:  -в областных  - в районных  -внутри поселения | ед | 14 | 14 | 16 | Отклонений нет |
| 3 | Количество граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом | ед | 35 | 35 | 48 |  |
| 4. | Количество спортивных секций и объединений | ед | 3 | 3 | 3 | Отклонений нет |
| 5. | Количество представленных материалов в СМИ спортивной направленности | ед | 3 | 3 | 3 | Отклонений нет |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2

# к постановлению администрации

# Старочамзинского сельского поселения

# Большеигнатовского

# муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

Сведения  
о степени выполнения основных мероприятий по **долгосрочной Муниципальной целевой программе «Создание условий для занятий физической культурой и спортом ( строительство и реконструкция в сельской местности плоскостных спортивных сооружений) на территории Старочамзинского сельского поселения на 2014 -2017 годы и на период до 2022 года»**

в 2022 году

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная целевая программа «Устойчивое развитие села на период до 2022 года» Старочамзинского сельского поселения** | | | | | | | | | |
| 1. | Участие в республиканских и районных мероприятиях | Администрация Старочамзинского сельского поселения | 1 квартал 2022 г | 4 квартал 2022 г | 1 квартал 2022- г | 4 квартал 2022 г | Участвовать в республиканских и районных мероприятиях | Участие в республиканских и районных мероприятиях |  |
| 2 | Организация физкультурно –оздоровительной и спортивной работы на базе дворовых площадок, заключение договоров с тренерами -педагогами | Администрация Старочамзинского сельского поселения | 1 квартал 2022г | 4 квартал 2022 г | 1 квартал 2022- г | 4 квартал 2022 г | Организация физкультурно –оздоровительной и спортивной работы на базе дворовых площадок, заключение договоров с тренерами -педагогами |  | Мероприятие не выполнено |
| 3 | Проведение спортивно-массовых мероприятий с детьми по месту жительства | Администрация Старочамзинского сельского поселения | 1 квартал 2022 г | 4 квартал 2022 г | 1 квартал 2022- г | 4 квартал 2022 г | Проведение спортивно-массовых мероприятий с детьми по месту жительства | Проведены спортивно-массовых мероприятия с детьми по месту жительства ( Весёлые старты, Папа, мама, я – спортивная семья, Волейбол, футбол) |  |
| 4 | Организация и проведение спортивных мероприятий, посвященных празднованию Дня защиты детей:  - мини-футбол  -армрестлинг  -шахматы | Администрация Старочамзинского сельского поселения | 1 квартал 2022 г | 4 квартал 2022 г | 1 квартал 2022- г | 4 квартал 2022 г | Организовать и провести спортивные мероприятия, посвященные празднованию Дня защиты детей:  - мини-футбол  -армрестлинг  -шахматы | Проведены спортивные мероприятия, посвященные празднованию Дня защиты детей:  - мини-футбол  -армрестлинг  -шахматы |  |
| 5 | Организация и участие в проведении спортивно-массовых мероприятий, в т. ч. согласно календарному плану:  - турниры по настольному теннису  - турниры по шахматам  -соревнования по баскетболу  - легкоатлетический кросс  -районные соревнования по футболу | Администрация Старочамзинского сельского поселения | 1 квартал 2022 г | 4 квартал 2022 г | 1 квартал 2022- г | 4 квартал 2022 г | участие в проведении спортивно-массовых мероприятий, в т. ч. согласно календарному плану:  - турниры по настольному теннису  - турниры по шахматам  -соревнования по баскетболу  - легкоатлетический кросс  -районные соревнования по футболу | Приняли участие в проведении спортивно-массовых мероприятий, в т. ч. согласно календарному плану:  - турниры по настольному теннису  - турниры по шахматам  -соревнования по баскетболу  - легкоатлетический кросс  -районные соревнования по футболу |  |
| 6 | Проведение физкультурно-спортивного праздника « Если хочешь быть здоров….) | Администрация Старочамзинского сельского поселения | 1 квартал 2022 г | 4 квартал 2022 г | 1 квартал 2022г | 4 квартал 2022 г | Провести физкультурно-спортивный праздник « Если хочешь быть здоров….) | Проведен физкультурно-спортивного праздника « Если хочешь быть здоров….) |  |
| 7 | Приобретение спортивного инвентаря | Администрация Старочамзинского сельского поселения | 1 квартал 2022 г | 4 квартал 2022 г | 1 квартал 2022- г | 4 квартал 2022 г | Приобретение спортивного инвентаря | Мероприятие не выполнено |  |
| 8 | Оказание содействия организациям поселения в развитии физической культуры и спорта | Администрация Старочамзинского сельского поселения | 1 квартал 2022 г | 4 квартал 2022 г | 1 квартал 2022- г | 4 квартал 2022 г | Оказание содействия организациям поселения в развитии физической культуры и спорта | Оказано содействие организациям поселения в развитии физической культуры и спорта |  |
| 9 | Организация смотров –конкурсов на лучшую спортивно-массовую работу по месту жительства | Администрация Старочамзинского сельского поселения | 1 квартал 2022 г | 4 квартал 2022 г | 1 квартал 2022- г | 4 квартал 2022 г | Организация смотров –конкурсов на лучшую спортивно-массовую работу по месту жительства |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Пропаганда здорового образа жизни , подготовка информационных материалов о физической культуре и спорте в поселении . Размещение их в средствах массовой информации | Администрация Старочамзинского сельского поселения | 1 квартал 2022 г | 4 квартал 2022 г | 1 квартал 2022- г | 4 квартал 2022 г | Пропаганда здорового образа жизни , подготовка информационных материалов о физической культуре и спорте в поселении . Размещение их в средствах массовой информации | Проведена Пропаганда здорового образа жизни , подготовка информационных материалов о физической культуре и спорте в поселении . Размещение их в средствах массовой информации |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3

# к постановлению администрации

# Старочамзинского сельского поселения

# Большеигнатовского

# муниципального района

# от \_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на

**Реализацию** **долгосрочной Муниципальной целевой программе «Создание условий для занятий физической культурой и спортом ( строительство и реконструкция в сельской местности плоскостных спортивных сооружений) на территории Старочамзинского сельского поселения на 2014 -2017 годы и на период до 2022 года в** 2022 году

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код [бюджетной классификации](garantf1://70192486.100000/) | | | | Расходы (тыс. руб.),  годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз/Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | «**Создание условий для занятий физической культурой и спортом ( строительство и реконструкция в сельской местности плоскостных спортивных сооружений) на территории Старочамзинского сельского поселения на 2014 -2017 годы и на период до 2022 года**» | Администрация Старочамзинского сельского поселения; |  |  |  |  |  |  | Без финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4

# к постановлению администрации

# Старочамзинского сельского поселения

# Большеигнатовского

# муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

**Сведения**

**об использовании бюджета муниципального образования, республиканского и федерального бюджетов,**

**внебюджетных источников на реализацию долгосрочной Муниципальной целевой программе «Создание условий для занятий физической культурой и спортом ( строительство и реконструкция в сельской местности плоскостных спортивных сооружений) на территории Старочамзинского сельского поселения на 2014 -2017 годы и на период до 2022 года в** 2021 году

(тыс. руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа | **Создание условий для занятий физической культурой и спортом ( строительство и реконструкция в сельской местности плоскостных спортивных сооружений) на территории Старочамзинского сельского поселения на 2014 -2017 годы и на период до 2022 года** | всего: |  | Без финансирования |
| 1.1. |  |  | местный бюджет |  |  |
| 1.2. | республиканский бюджет |  |  |
| 1.3. | федеральный бюджет |  |  |
| 1.4. | внебюджетные источники |  |  |
| 1. |  |  | всего |  |  |
| 2.1. |  |  | местный бюджет |  |  |
| 2.2. | республиканский бюджет |  |  |
| 2.3. | федеральный бюджет |  |  |
| 2.4. | внебюджетные источники | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5

# к постановлению администрации

# Старочамзинского сельского поселения

# Большеигнатовского

# муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

# Информация

# о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы

# в отчетном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание (дата и № нормативного правового акта, дата и № справки о перераспределении) |
| сумма (тыс. руб.) (+), (-) | причины перераспределения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 3. | Всего |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6

# к постановлению администрации

# Старочамзинского сельского поселения

# Большеигнатовского

# муниципального района

# от \_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

# Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.20 \_\_\_[г.](file:///E:\Users\ПК\Desktop\12.04.2016%20Отчеты%20по%20мун.%20прог%20Максимов%20Ю\2016%20г.Проверила%20по%20устойчивому%20развитию%20-%20копия\1.Устойчивое%20развитиеWord%20-%202016.doc#sub_100211801)<\*> | Первоначально доведенное муниципальные задания | | Муниципальные задания с учетом корректировки | | Причины корректировок | Фактическое исполнение | | Остаток средств на 01.01.20 \_\_г. <\*\*> |
| объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7

# к постановлению администрации

# Старочамзинского сельского поселения

# Большеигнатовского

# муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

**Сведения**

**о внесенных в муниципальную программу изменениях**

**по состоянию на 01.01.2023 г.**

Наименование муниципальной программы **долгосрочнаМуниципальной целевой программе «Создание условий для занятий физической культурой и спортом ( строительство и реконструкция в сельской местности плоскостных спортивных сооружений) на территории Старочамзинского сельского поселения на 2014 -2017 годы и на период до 2022 года в** 2022 году

Ответственный исполнитель Администрация Старочамзинского сельского поселения

(главный распорядитель бюджетных средств)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Содержание изменений (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |