Администрация Старочамзинского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 февраля   2025 г.                                                   №23

с. Старое Чамзино

О    внесении изменений в  постановление Администрации Старочамзинского сельского поселения от 03.03.2016 г  №  15  «Об утверждении     муниципальной программы «Благоустройство территории Старочамзинского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2027 года»

В целях обеспечения единой государственной и муниципальной политики в развитии культуры, искусства на территории  Старочамзинского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района и руководствуясь пунктом 4 части 10 статьи 35Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация  Старочамзинского сельского поселения постановляет:

1.   Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории Старочамзинского сельского поселения  на 2014-2017 годы и на период до 2027 года» изложив  ее в новой редакции.

2.   Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения:               Н.В.Зайкина

Утвержден

Постановлением администрации

Старочамзинского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия

от 27.02.2025 г №23

Паспорт 
  муниципальной   Программы 
«Благоустройство территории Старочамзинского сельского поселения  на 2014-2017 годы и на период до 2027 года»

| Наименование Программы | Муниципальная программа “ Благоустройство террритории Старочамзинского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2027 года ” (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Старочамзинского сельского поселения |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устав муниципального образования «Старочамзинское сельское поселение» |
| Разработчик Программы | Администрация Старочамзинского сельского поселения |
| Цель Программы | Выполнение комплексного благоустройства Старочамзинского сельского поселения, с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного социального микроклимата, восстановление и ремонт дорог. |
| Основные исполнители Программы | Определяются в соответствии с законодательством РФ, Республики Мордовия и нормативными актами органов местного самоуправления |
| Сроки реализации Программы | Срок реализации муниципальной Программы 2014 - 2017 годы и на период до 2027 года |
| Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы | - развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; - повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; - улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства; - улучшение санитарного и экологического состояния поселения; - повышение уровня эстетики поселения; - привлечение молодого поколения к участию по благоустройству поселка. |
| Источники финансирования Программы | общий объем финансирования муниципальной Программы в 2016 – 2027 годах составляет 3229,5 тыс. рублей, 2014 год – 67.0 тыс. рублей 2015 год - 46.0 тыс. рублей 2016 год - 95.0 тыс. рублей 2017 год – 69,7 тыс. рублей 2018 год- 61.6 тыс. рублей 2019 год- 47,8 тыс. рублей 2020 год- 91,1 тыс. рублей 2021 год- 478,4 тыс. рублей 2022 год- 878,4 тыс. рублей 2023 год - 950,0 тыс рублей 2024 год - 244,5 тыс. рублей 2025 год- 200,0 тыс. рублей 2026 год – 0,0 тыс. рублей 2027 год -0,0 тыс. рублей Объемы и источники финансирования будут ежегодно корректироваться с учетом имеющихся возможностей бюджетов указанных уровней. Предложения по финансированию муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней носят предельный ( прогнозный) и ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджетов на очередной год и плановый период. |
| Контроль за реализацией Программы | Администрация Старочамзинского сельского поселения |

Введение

Право   граждан  на  благоприятную  среду  жизнедеятельности  закреплено  в  основном   законе  государства – Конституции  Российской Федерации, в связи  с  чем  создание  благоприятной  для  проживания  и хозяйствования  среды является  одной  из  социально  значимых  задач, на успешное  решение  которой  должны быть  направлены  совместные  усилия  органов  государственной власти и местного самоуправления  при  деятельном участие в  ее  решение  населения.

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования сельского поселения имеет большое значение инженерное благоустройство его территорий.
Инженерное благоустройство территорий включает в себя такие вопросы, как устройство внешнего освещения, озеленения, обустройство детских, спортивных и хозяйственных площадок, площадок для мусорных контейнеров.

Проблема  благоустройства сельского поселения является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения.

Зеленое хозяйство поселения представлено деревьями, кустарниками, требующих ухода, формовочной обрезки, уборки.

На протяжении ряда лет в достаточной мере не производились работы по озеленению территории поселения, кронированию и валке сухостойных деревьев. Все это отрицательно сказывается на ее привлекательности.

В настоящий момент на территории сельского поселения не имеются  детские площадки, что не соответствует реальной потребности.

Оборудование детских площадок должно создать для детей мир воображения, развивать умственные, физические способности детей.

Для населения среднего и старшего возраста зоны отдыха должны создавать атмосферу покоя, душевного комфорта.

На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач улучшения благоустройства территории  за счет привлечения средств бюджета.

Дороги сельского поселения – это грунтовые дороги и дороги с твердым покрытием.

2. Цель муниципальной Программы

Задачей    Муниципальной Программы   является   исполнение  в  2014-2017  и на период до 2027 года   предложений (наказов)  избирателей  по вопросам благоустройства, дорожного хозяйства  и  укреплению  материально-технической  базы  жилищно-коммунального хозяйства, физической  культуры,     повышение  уровня  внешнего  благоустройства  территории  населенных пунктов, их чистоты, решение  экологических и санитарных проблем.

Очевидной проблемой сельского поселения   на протяжении  последних лет  является  состояние дорог. Основные  причины –  рост  числа  машин  и хроническая  нехватка  средств  на ремонт .

Целями и задачами  Муниципальной Программы являются:

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- повышение уровня благоустройства территорий, улучшение подходов и подъездов к жилым домам;

- восстановление и реконструкция дорожного покрытия, подсыпка песком, щебнем;

- формирование во дворе культурно-досуговой и воспитательной среды для молодежи;

- создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами.

3. Мероприятия,  предусмотренные  Муниципальной Программой

3.1. Для обеспечения Муниципальной Программы благоустройства территории предлагается провести следующие работы:

- установить детские площадки;

- произвести удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев;

- содержание уличного освещения;

- завоз песка для песочниц и спортивных площадок;

- проведение мероприятий по посадке и уходу за зелеными насаждениями, обрезке деревьев и кустарников;

- привлечение населения к мероприятиям по благоустройству дворовых территорий.

Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке разрешений на ее проведение

4. Адресный  перечень

Адресный  перечень настоящей  муниципальной  программы  приведен  в  приложении № 1.

5.   Ожидаемые  результаты   Муниципальной Программы

Муниципальной Программой предусматривается исполнение в 2014 - 2027 года предложений (наказов) избирателей Старочамзинского сельского поселения по вопросам благоустройства, дорожного хозяйства и укреплению материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства, физической  культуры  реализация комплекса мероприятий,  обеспечивающих  надлежащее состояние населенных пунктов сельского поселения.

Результатом реализации муницпальной программы станет  повышение  уровня  благоустройства территории. Она позволит предупредить аварийные ситуации угрожающие жизнедеятельности человека, движению транспорта; улучшит экологическое состояние населенных пунктов.

- 6. Сроки  и этапы  реализации   муниципальной программы

Срок  выполнения  Программы  рассчитан  на 2014 -2027 годы .

- 7. Ресурсное обеспечение муниципальной  программы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет различных источников финансирования. Первый источник –финансирование за счет местного бюджета. Второй источник финансирования – инвестиции частных предпринимателей. Третий источник финансирования – целевые средства.

8. Организация  управления  муниципальной программой  и контроль за ходом ее реализации

Система организации контроля за исполнением муниципальной Программы:

1. Администрация Старочамзинского сельского поселения осуществляют распределение бюджетных ассигнований по видам работ и общий контроль за ходом реализации Муниципальной Программы и финансовым исполнением.

2. Контроль за целевым использованием средств муниципальной Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.

3.  Корректировка  муниципальной Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению Заказчика.

9.Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной Программы

Настоящая муниципальная  Программа  позволит  повысить  уровень   благоустройства  территорий          Старочамзинского сельского поселения, а значит  повысить  уровень комфорта  проживания  населения.

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Таблица 1

2014 год

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Объем работ | Сумма, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличное освещение | Содержание уличного освещения |  |  | 55,0 | 55,0 |
| 2. |  |  | . |  |  |  |
| 3. | Организация и содержание мест захоронения | Уборка кладбищ |  |  |  | 2.0 |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству | Озеленение поселения Ликвидация стихийных свалок Удаление сухостойных деревьев Установка урн Строительство и ремонт тротуаров Строительство штакетных заборов | Шт. Шт. | 1 |  | 10.0 |
| 5 | Проведение субботников с привлечением организаций |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 67.0 |

Таблица 2

2015 год

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Объем работ | Сумма, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличное освещение | Содержание уличного освещения |  |  |  | 36.0 |
|  |  |  | . |  |  |  |
| 3. | Организация и содержание мест захоронения | Ремонт ограждения кладбищ | Пог. М | 200 |  |  |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству | Озеленение поселения Устройство детских площадок (с.Старое Чамзино) Ликвидация стихийных свалок Удаление сухостойных деревьев Установка урн Строительство и ремонт тротуаров Строительство штакетных заборов Снос ветхих строений | Шт. | 1 1 |  | 10.0 |
| 5 | Проведение субботников |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 46,0 |

Таблица 3

2016 год

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Объем работ | Сумма, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличное освещение | Содержание уличного освещения |  |  | 70,0 | 70,0 |
|  |  |  | . |  |  |  |
| 3. | Организация и содержание мест захоронения | Ограждение и уборка кладбищ | Пог. М | 200,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству | Озеленение поселения Устройство детской площадки (с.Старое Чамзино Ликвидация стихийных свалок Удаление сухостойных деревьев Установка урн Строительство и ремонт тротуаров Строительство штакетных заборов Снос ветхих строений | Шт. Шт. | 1 1 1 |  | 15.0 |
| 5 | Проведение субботников |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 95,0 |

Таблица 4

2017 год

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Объем работ | Сумма, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличное освещение | Содержание уличного освещения |  |  | 60,7 | 60,7 |
|  |  |  | . |  |  |  |
| 3. | Организация и содержание мест захоронения | Ограждение кладбищ | Пог.м |  |  |  |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству | Озеленение поселения Ликвидация стихийных свалок Удаление сухостойных деревьев Установка урн Строительство и ремонт тротуаров Строительство штакетных заборов Снос ветхих строений | Шт. Шт. | 1 1 | 9,0 | 9,0 |
| 5 | Проведение субботников |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 69,7 | 69,7 |

Таблица 5

2018 год

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Объем работ | Сумма, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличное освещение | Содержание уличного освещения |  |  | 57,2 | 57,2 |
| 2. | Организация и содержание мест захоронения | Ограждение кладбищ | Пог.м | 100,0 |  |  |
| 3. | Прочие мероприятия по благоустройству | Озеленение поселения Ликвидация стихийных свалок Удаление сухостойных деревьев Установка урн Строительство и ремонт тротуаров Строительство штакетных заборов Снос ветхих строений | Шт. | 1 | 4.4 | 4,4 |
| 4 | Проведение субботников |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 61,6 |

Таблица 6

2019 год

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Объем работ | Сумма, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличное освещение | Содержание уличного освещения |  |  | 76,6 | 47,8 |
|  | Итого |  |  |  |  | 47,8 |

Таблица 7

2020 год

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Объем работ | Сумма, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличное освещение | Содержание уличного освещения |  |  | 91,1 | 91,1 |
|  | Итого |  |  |  |  | 91,1 |

Таблица 8

2021 год

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Объем работ | Сумма, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличное освещение | Содержание уличного освещения |  |  | 168,4 | 168,4 |
| 2 | Благоустройство кладбища с. Спасское |  |  |  | 285,6 |  |
| 3 | Благойстройство территории(опашка) |  |  |  | 24,4 | 24,4 |
|  | Итого |  |  |  |  | 478,4 |

Таблица 9

2022 год

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Объем работ | Сумма, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличное освещение | Содержание уличного освещения |  |  | 215,3 | 215,3 |
| 2 | Прочие мероприятия по благоустройству | Решение вопросов местного значения, осуществляемое с привлечением средств самообложения граждан |  |  | 644,2 | 644,2 |
|  | Итого |  |  |  |  | 859,5 |

Таблица 10

2023 год

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Объем работ | Сумма, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличное освещение | Содержание уличного освещения |  |  | 200,0 | 200,0 |
| 2 | Благоустройство кладбищ в с. Арпжадеево |  |  |  | 750.0 | 750,0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 950,0 |

Таблица 11

2024 год

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Объем работ | Сумма, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличное освещение | Содержание уличного освещения |  |  | 244,5 | 244,5 |
|  | Итого |  |  |  | 244,5 | 244,5 |

Таблица 12

2025 год

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Объем работ | Сумма, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2. | Уличное освещение Прочие мероприятия по благоустройству | Содержание уличного освещения |  |  | 100 100 | 100 100 |
|  | Итого |  |  |  |  | 200 |

Таблица 12

2026 год

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Объем работ | Сумма, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличное освещение | Содержание уличного освещения |  |  | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0 |

Таблица 13

2027 год

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Объем работ | Сумма, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличное освещение | Содержание уличного освещения |  |  | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0 |

Приложение №2

Целевые индикаторы реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Старочамзинского

сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2027года»

| № п/п | индикаторы | Ед. изм | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличное освещение | Шт. | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 2 | Ремонт и содержание дорог | Км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3 | Организация и содержание мест захоронения | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Озеленение поселения | Шт. | 5 | 5 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | Ликвидация стихийных свалок | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Удаление сухостойных деревьев | Шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Установка урн | Шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Проведение субботников с привлечением организаций | Ед. | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | Снос ветхих строений | Шт. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Обкос территории поселения | ед | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |