**Администрация Старочамзинского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района**

**Республики Мордовия**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 февраля 2023 года № 6

с. Старое Чамзино

**Об утверждении плана первоочередных мероприятиях**

**по подготовке к прохождению весеннего паводка в 2023 году**

**на территории Старочамзинского сельского поселения**

**Большеигнатовского муниципального района**

В соответствии с Федеральным законам от 21.12.1994 г.№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.07.1997 г. №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» и в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2022 года, защиты населения, жилых и хозяйственных объектов, обеспечения сохранности гидротехнических и хозяйственных объектов, обеспечения сохранности гидротехнических сооружений, проведения предупредительно- профилактических и аварийно- спасательных мероприятий, администрация Старочамзинского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план первоочередных мероприятий по подготовке к прохождению весеннего паводка в 2023 году на территории Старочамзинского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Старочамзинского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия Зайкину Н.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения Н.В.Зайкина

**Утвержден**

Постановлением

администрации Старочамзинского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

от 15.02.2023 г. №6

**План**

**Проведения первоочередных мероприятий по подготовке к прохождению весеннего паводка в 2023 году на территории Старочамзинского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Срок проведения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | Организовать в плановом порядке выполнение превентивных мероприятий | В период прохождения весеннего паводка | Глава сельского поселения |
| 2 | Подготовить списки граждан, проживающих в местах возможного подтопления | до 01.03.2023 | Глава сельского поселения |
| 3 | Осуществить комплекс противопаводковых мероприятий на ГТС: обеспечить проезд и подъезд к ГТС, очистить водосбросные сооружения, донные спуски от льда и снега, при необходимости понизить уровень воды в прудах. | До 10.03.2023 | Глава сельского поселения |
| 4 | Организовать разъяснительную работу среди населения по мерам обеспечения сохранности имущества, скота на время паводка, по добровольному страхованию движимого и недвижимого имущества | В период прохождения весеннего паводка | Глава сельского поселения. |
| 5 | Организовать проведения ежедневного мониторинга прохождения весеннего паводка на территории сельского поселения | В период прохождения весеннего паводка | Глава сельского поселения |
| 6 | В случае резкого повышения паводковых вод, организовать оповещение и информирование населения | В период прохождения весеннего паводка | Глава сельского поселения |
| 7. | Организовать подготовку ПВР для эвакуации населения, попадающего под подтопления | В период прохождения весеннего паводка | Глава сельского поселения |
| 8 | Организовать размещение домашнего скота из затопленных зон на фермах соседних хозяйств | В период прохождения весеннего паводка | Глава сельского поселения |